Sýnishorn af landbótaáætlun

Landbótaáætlun fyrir Kot í Kotssveit, 2021-2025

- Inngangur – markmið

  - Áætlun þessi hefur verið unnin af Jóni Jónssyni og Guðrúnu Gunnarsdóttur.

  - Markmið þessarar áætlunar er að stöðva/minnka jarðvegseyðingu á um 50 ha svæði í Koti. Í dag er gróðurþekja svæðisins á bilinu 0-20%, við lok áætlunarinnar er markmiðið að gróðurþekja svæðisins sé komin í 33-60%.  Heildarstærð svæðisins er um 50 ha og á gildistíma þessarar áætlunar á að græða upp 33 ha.

- Umfang

Til að ná ofangreindum markmiðum um landbætur er sett fram eftirfarandi stefna:

  - Beitarnot. Á svæðinu er heimilt að beita sauðfé frá u.þ.b. 15. júní til 15. september.

  - Uppgræðsla.

Áburðargjöf - Árlega verður tilbúnum áburði dreift á þann hluta svæðisins þar sem gróðurþekja er á bilinu 5-20% og verður uppgræðslusvæðið stækkað eftir því hvernig uppgræðslan gengur.

Sáning - Hluti af svæðinu er ógróinn (0-5% gróðurþekja), moldir og sandsvæði, í þau svæði verður sáð grasfræi. Lagt er upp með að klára sáningu á fyrstu tveimur árum áætlunarinnar. Rofabörð eru á suður- og austurhluta svæðisins og verður heyrúllum dreift í rofabörðin til að græða þau upp.

Rúlludreifing - Rúllur verða tættar niður í rofabörð í gróðurjöðrum.

Umfang árlegar uppgræðslu er áætlað samkvæmt eftirfarandi töflu:

|  | Svæði sbr. loftmynd | Áburðargjöf |  | Sáning grasfræs |  |  | Samtals |  |  | Rúllur fjöldi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ár |  | ha | áburður | ha | fræ | áburður | ha | fræ | áburður |  |
| 2021 | 1 | 21 | 4,2 | 6 | 240 | 1,2 | 27 | 240 | 5,4 | 25 |
| 2022 | 1 | 27 | 5,4 | 6 | 240 | 1,2 | 33 | 240 | 6,6 | 25 |
| 2023 | 1 | 33 | 6,6 |  |  |  | 33 | 0 | 6,6 | 25 |
| 2024 | 1 | 33 | 6,6 |  |  |  | 33 | 0 | 6,6 | 25 |
| 2025 | 1 | 33 | 6,6 |  |  |  | 33 | 0 | 6,6 | 25 |

Ath. magn áburðar er í tonnum en magn fræs er í kg.

Áburður skal vera að lágmarki tvígildur NP áburður og miðað við að borin séu á 150-200 kg af tilbúnum áburði pr/ha, en sé um sáningu að ræða er miðað við 30-50 kg af húðuðu fræi eða 10-15 kg af óhúðuðu fræi og 200-250 kg af tilbúnum áburði pr/ha. Sáning og áburðardreifing skal framkvæmd eins snemma að sumri og kostur er og eigi síðar en 10. júlí ár hvert.

- Gildistími – endurskoðun

  - Gildistími þessarar áætlunar er frá 1. janúar 2021 til 31. desember 2025.

  - Þessi áætlun skal endurskoðuð eftir þörfum með tilliti til fjármögnunar, gangi verkefna o.fl.

- Fylgiskjöl. Meðfylgjandi þessari landbótaáætlun eru eftirtalin fylgiskjöl og teljast þau hluti landbótaáætlunarinnar:

  - Kort af uppgræðslusvæði í Kot  [Afstöðumynd af svæðinu verður að fylgja]

Staður og dags.